PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BIŁGORAJU NA LATA 2023-2024
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.2240) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Lp.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin
1.	Analiza stanu budynków administrowanych przez Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju i ich dostosowywanie, co najmniej do minimalnych wymogów, w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i cyfrowej	Koordynator, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	Przegląd stanu budynków pod względem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania zapewniających dostępność, przygotowanie stosownej dokumentacji oraz zapewnienie środków finansowych na realizacje prac. Wskazanie działań, które będą realizowane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. / W zakresie dostępności architektonicznej: / - usuwanie barier architektonicznych, / - stosowanie oznaczeń kontrastowych, / - zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy poprzez zakup i montaż tablicy tyflograficznej w budynku Samorządowego Przedszkola nr 3 w Biłgoraju, / - dostosowanie toalety dla dzieci z niepełnosprawnością, / - oznakowanie pomieszczeń i poręczy schodowych Przedszkola tabliczkami z napisami w języku Brajla, / - wymiana drzwi wewnętrznych w przedszkolu na drzwi o szerokości 90 cm w świetle, / - wymiana drzwi zewnętrznych w tzw. małym budynku przedszkola na drzwi o szerokości co najmniej 90 cm w świetle, / - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób poprzez dostosowanie instrukcji przeciwpożarowej pod kątem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami i zakup krzeseł ewakuacyjnych do budynku Przedszkola, / - przeprowadzenie próbnej ewakuacji z wykorzystaniem zakupionych urządzeń, / - wykonanie pochylni przy wyjściu z budynku przedszkola od strony placu zabaw / - wyznaczenie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością. / 2. W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej: / - zakupienie usługi tłumacza języka migowego on- line, / - zakup i montaż urządzeń, których celem jest wspomaganie słyszenia (pętle indukcyjne), / - zapewnienie na stronie internetowej przedszkola informacji o zakresie jego działalności w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. / 3. W zakresie dostępności cyfrowej: / - poprawa dostępności stron internetowych pod kątem spełniania przez nie wymagań standardów WCAG 2.1. / Poprawa dostępności placu zabaw przedszkola poprzez: / - zakup urządzeń i sprzętów zgodnych z normą PN-EN 1176, / - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw zgodnie z normą PN-EN 1177, / - wykonanie dojścia do placu zabaw dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz odpowiedniej szerokości ciągów pieszych, / - wykonanie nasadzeń na placu zabaw, / - aranżacja obiektów małej architektury na placu zabaw.	Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco
2.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju	Koordynator ds. dostępności, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	Przyjmowanie uwag, opinii, sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej oraz cyfrowej.	Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco
3.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez realizowanie wymogów wynikających z art. 6 ustawy oraz uwzględnienie zasad uniwersalnego projektowania w bieżącej, prowadzonej i planowanej działalności (w tym w zakresie inwestycji i remontów)	Koordynator ds. dostępności, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	Określanie w treściach umów warunków służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań wskazanych w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stosowanie zasad uniwersalnego projektowania w ramach planowanych inwestycji i remontów. Uwzględnianie zasad dostępności oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością przy organizowaniu szkoleń, spotkań, oraz innych wydarzeń.	Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco
4.	Analiza propozycji dostępu alternatywnego w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Biłgoraju i w przypadku braku zapewnienia (z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych) dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	Wskazanie sposobów zapewnienia dostępu alternatywnego i wprowadzenia ww. rozwiązań zgodnie z wnioskami osób ze szczególnymi potrzebami.	I półrocze 2023 r. / I półrocze 2024 r.
5.	Monitorowanie działań Samorządowego Przedszkola Nr 3 w zakresie zapewnienia dostępności: / architektonicznej, / cyfrowej, / informacyjno-komunikacyjnej.	Koordynator ds. dostępności	Realizowanie bieżących działań przy uwzględnieniu art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco
6.	Dokonanie analizy procedur, regulaminów, umów itp. obowiązujących w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 pod kątem dostosowania ich do zapewnienia dostępności, zgodnie z art.6 ustawy	Koordynator ds. dostępności, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	1.Dokonanie analizy procedur, regulaminów, umów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. / 2.Realizacja zapisów art. 4 ustawy w zakresie doprecyzowania zapisów w umowach zawieranych z innymi podmiotami, realizującymi zadania publiczne finansowane z udziałem środków publicznych lub udzielanych zamówieniach publicznych.	Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco
7.	Realizacja wniosków o zapewnienie dostępności	Koordynator ds. dostępności, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	Zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco
8.	Przegląd i aktualizacja planu działania	Koordynator ds. dostępności	Weryfikacja stanu wykonania zaplanowanych zadań oraz ewentualne dodanie nowych zadań w zależności od potrzeb i okoliczności.	I półrocze 2024 r.